第一次会议记录

日期：2024.12.14                                                      第 15 组

| 主 持 人： | 陈颖翔 | 会议主题： |  | 确定项目和前期准备工作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 10:00 |  | 结束时间： |  | 12:00 |
| 参加人员： | 李铭烨，陈兰香，舒婷，黄崇雨，付芝惠 |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| - 讨论该校园平台的技术组成 选择合适的技术栈和开发工具以及确定平台的架构设计。 - 讨论项目愿景和目标 讨论并确定该校园平台的愿景、目标和预期成果。 明确平台希望解决的核心问题和提供的价值。 - 项目计划和时间线 制定项目的整体计划和时间线。 - 成员分工以及下次会议安排 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 确定开发框架： 前端：React、React native、Redux(JSX、TSX语言) 后端：Node.js、Express 云数据库：腾讯云的PostgreSQL - 明确项目的目的和预期达成的效果。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 需要进一步深入分析用户需求，细化功能列表。 - 确定哪些功能是核心的，哪些可以后期添加。 - 需要具体设计技术实施方案，包括数据库设计、API设计等。 |  |  |  |  |  |

第二次会议记录

日期：2024.12.18                                                      第 15 组

| 主 持 人： | 陈兰香 | 会议主题： |  | 讨论项目的需求分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 10:00 |  | 结束时间： |  | 12:00 |
| 参加人员： | 陈颖翔，李铭烨，舒婷，黄崇雨，付芝惠 |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| - 详细需求分析和功能定义： 深入讨论用户需求，细化功能列表，确定哪些功能是必需的，哪些是可选的。 - 技术方案和架构设计： 深入讨论技术方案，包括数据库设计、API接口设计等。 确定技术架构的详细设计。 - 用户界面和用户体验设计： 讨论用户界面设计的具体方案并确定用户体验设计的关键要素。 - 安排下次会议 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 用户需求被详细记录和分析，形成了具体的需求图。 - 确定了平台的核心功能和附加功能，并根据重要性和紧急性对它们进行了排序。 - 确定了用户界面和用户体验设计的初步方向和原则。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 完成所有用户界面的详细设计，包括布局、颜色方案、字体选择等。 - 细化系统架构，包括服务分层、模块划分等。 - 整体代码的开发实现以及用户测试。 |  |  |  |  |  |

第三次会议记录

| 主 持 人： | 李铭烨 | 会议主题： |  | 讨论项目开发中的问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 10:00 |  | 结束时间： |  | 12:00 |
| 参加人员： | 陈颖翔，陈兰香，舒婷，黄崇雨，付芝惠 |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| - 讨论和解决在环境搭建过程中遇到的各种问题。 集思广益，寻求最优解决办法，并做适当的取舍，对于某些非必要功能不能实现可以先搁置，完成项目的必要功能。 - 讨论前端和后端如何集成，包括接口对接和数据交互。 - 准备测试环境和测试数据。 - 安排下次会议 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 确定使用JSON作为前后端数据交换的格式。 - 使用Postman工具来定义和测试API。整理接口文档，确保接口文档的实时更新和共享。 - 后端与腾讯云的PostgreSQL数据库集成，确保数据库连接的稳定性和性能。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 确定API的版本管理策略，以便于未来的扩展和维护。 - 确定Redux或其他状态管理工具如何与后端数据同步。 - 错误异常持续处理。 |  |  |  |  |  |

第四次会议记录

| 主 持 人： | 李铭烨 | 会议主题： |  | 讨论项目的改进措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 10:00 |  | 结束时间： |  | 12:00 |
| 参加人员： | 陈颖翔，陈兰香，舒婷，黄崇雨，付芝惠 |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| - 对已完成的代码进行审查，确保代码质量和一致性。并讨论代码审查过程中发现的问题和改进措施。 - 讨论用户界面的需求是否清晰，并对其作出相应的确定改进UI计划。 - 讨论API的性能问题和优化策略，是否能够做到比较优良。 - 安排下次会议 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 分析了测试结果，并针对发现的问题制定了修复计划，部分问题已得到解决。 - 收集并讨论了用户界面和用户体验的初步反馈，并确定了改进措施。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 根据最终用户的反馈进一步调整用户界面和用户体验。 - 着手项目报告的书写。 |  |  |  |  |  |

第五次会议记录

| 主 持 人： | 黄崇雨 | 会议主题： |  | 讨论项目的最终成果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 10:00 |  | 结束时间： |  | 12:00 |
| 参加人员： | 陈颖翔，陈兰香，李铭烨，舒婷，付芝惠 |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| - 审查项目最终的成果，重点功能是否实现，用户界面是否清晰直观。 - 讨论项目报告书写内容。 - 安排下次会议 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 项目基本完结，修复先前的大部分问题，用户能正常使用。 - 对项目报告整体结构有把握。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 准备最终的项目报告，总结项目成果和经验教训。 - 对项目是否还能进行进一步优化。 |  |  |  |  |  |

第六次会议记录

| 主 持 人： | 付芝惠 | 会议主题： |  | 项目总结 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 10:00 |  | 结束时间： |  | 12:00 |
| 参加人员： | 陈颖翔，陈兰香，李铭烨，黄崇雨，舒婷 |  |  |  |  |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| - 对项目总结，包括成功的地方和遇到的挑战，以及未来还可以对此项目进行哪些修改。如果可以，是否能进行市场推广上市。 - 检查项目报告，对需求分析、实现功能、流程图等是否清楚。 - 确保所有项目文档、代码和知识都已经整理或存档。 - 准备汇报。 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 完成项目总结和报告书写。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| - 等待汇报以及后续开发。 |  |  |  |  |  |